# PÕLTSAMAA LINNA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2012-2017

Tegevused on jaotatud eri tabelitesse omavalitsuse tegevusvaldkondade kaupa vastavalt arengumudelis toodud eesmärkidele ja alaeesmärkidele (st meetmetele). Iga meetme puhul on viidatud arengumudeli eesmärgile, mille saavutamisele vastavalt arengustrateegias toodud ülesannetele, tegevuste elluviimine kaasa aitab. Tegevuste osas on tabelites määratletud tegevuse üldmaksumus (kui on linnaeelarvest lisaks eraldi rahastatav), teostamise aasta(d) ja rahastamise määratlus (omavahenditest finantseerimise määr, eeldatavad eelarvevälised rahastamisallikad ja tegevuse elluviimise eest vastutav üksus või ametikoht).

Tegevuskava jaguneb parema ülevaate tagamiseks temaatiliselt üheksasse tabelisse:

- Alusharidus, haridus, noorsootöö;

- Kultuur;

- Tervishoid, sotsiaalhoolekanne, turvalisus;

- Teed, tänavad, tänavavalgustus;

- Elamumajandus;

- Veevarustus ja kanalisatsioon;

- Heakord, haljastus, jäätmemajandus, keskkond;

- Majandus, ettevõtlus, kodanikuühiskond

- Turism ja lossi arendus.

- Eelarve

Märkus: Tegevuskavas eelarveaastate lahtrisse märgitud „X“ tähistab seda, et tegevus toimub või on planeeritud toimuma märgitud aastal.

TEGEVUSKAVA TABEL 1: ALUSHARIDUS, HARIDUS, NOORSOOTÖÖ

| Eesmärk | Klassifikaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnanguline kogu- maksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Võimaldada lastele hea alusharidus. Soodustada lapse kasvamist ja arenemist ning toetada teda ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujundamisel, pöörates eraldi tähelepanu erivajadustega lastele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lasteaed Mari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Õppimisvõimaluste mitmekesistamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Õppemeetodite valiku mitmekesistamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Aastateemat toetavate ürituste läbiviimine |  | x | X | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Väärtuskasvatuse ainekava juurutamine |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | AEF projekt | Õppealajuhataja |
|  |  | TEL-võrgustiku töö laiendamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Kõikidele teenust vajavatele lastele logopeedilise abi pakkumine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Süsteemne personali täiendkoolitamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Suviste looduslaagrite korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | KIK projekt | Direktor |
|  |  | Kompleksne sisehindamine |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Personalipoliitika väljatöötamine |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |

|  |  | Lasteaed Tõruke |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Õppekava uuendamine ja metoodilise materjali korrastamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | IT-võimaluste uuendamine; arvutiabi erivajadustega lastele |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | Maj.juhataja |
|  |  | Töö teematubades |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Kodulooliste ja loodust säästvate teemanädalate korraldamine |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Õuesõppe võimaluste avardamine: arvutamine, kirjutamine, joonistamine, kabemäng, õppe- ja suusaradade rajamine parkmetsa |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Laste suvelaagrite korraldamine loodusprojektide toel |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Projekt KIK | Õppealajuhataja |
|  |  | Tervisenädalate ja tervist edendavate tegevuste korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | tervishoiutöötaja |
|  |  | Maadlus- ja pallimängude algkursus Põltsamaa Felix Halli baasil |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Täiendada olemasolevat suusa- ja uisuvarustust; hankida tõukerattad |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Luua tingimused massaaži, veeprotseduuride ja füsioteraapiliste protseduuride läbiviimiseks erivajadustega lastele |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Õpetajate süsteemse 4AP koolituse korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Riigieelarveline toetus õpetajate koolituseks | Direktor |
|  |  | Psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenuse sisseostmine |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |

| 1.1.2 | Laiendada pakutava alushariduse koostöövõimalusi, tõhustada koostööd üldsusega. Toetada ja abistada lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel ning vajadusel neid nõustada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Koostada linna koolieelsete lasteasutuste arengukava |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Lasteaed Mari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laste järjekorda registreerimine veebilehe kaudu |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Õppepäev Jõgevamaa lasteaedade õpetajatele |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Pedagoogiliste artiklite avaldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Koostöövõimaluste laiendamine Tõrukese lasteaiaga |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Lastevanemate koolitussüsteemi rakendamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Lastevanemate rahulolu küsitlus |  |  | x |  | X |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Koolieelikute rühma laste rahulolu küsitlus |  | x | x | x | X | x | x | x |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Ümarlaua korraldamine „Laps läheb kooli” |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Õpetajate osalemine rahvusvahelistes projektides |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Projekt | Õppealajuhataja |
|  |  | Rahulolu küsitlused muudele huvigruppidele |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |

|  |  | Lasteaed Tõruke |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lastekeskuse ruumide täiendamine tööks koduste lastega |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Väikelapse kasvatuse nõuderubriigi avamine ja tööshoidmine kohalikus ajalehes |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Õpetajate töökogemuslike ettekannete avaldamine kogumikuna |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Lastevanemate kooli loomine beebi- ja mängurühmade juurde |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | projekt | Direktor |
|  |  | Koduhoiusüsteemi loomine Hea Alguse põhimõtetel |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Metoodikapäevade korraldamine piirkonna ja maakonna lasteaia töötajatele |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Maakonna lasteaiaõpetajate kunstitegevuse sektsiooni loomine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Omavalitsuste Liit |  |
|  |  | Koostöö korraldamine gümnaasiumi algkooli õpetajatega ja Mari lasteaiaga tagamaks laste koolivalmidus |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |

| 1.1.3 | Edendada head õppe- ja töökeskkonda nii lastele kui lasteaiatöötajatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lasteaed Mari |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Spordiinventari uuendamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Spordiväljaku rajamine õuealale |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Tervisepäevade korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Maanteeameti projekt | Tervisemeeskond |
|  |  | Ujumise algkursuse korraldamine 5-7 aastastele lastele |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Liikumistegevused Felix Hallis |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | IT-vahendite uuendamine |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Lastele laudade, toolide ja kappide hankimine |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Rühmade ja üldruumide inventari uuendamine |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Rühmaruumide, sh põrandate, remont |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Maj. juhataja |
|  |  | Nõudepesuruumide renoveerimine, nõudepesumasinate hankimine |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II korruse otsmiste osade väljaehitamine, saali remont ja sisustamine |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Riigipoolne toetus lasteaiakohtade loomiseks ja renoveerimiseks | Direktor |
|  |  | Väravate ja aiavõrgu remont |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj. juhataja |
|  |  | Majaümbruste teede asfalteerimine |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Maj. juhataja |
|  |  | Siseuste vahetamine |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Maj. juhataja |
|  |  | Õueala rekonstrueerimine |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Turvareidi läbiviimine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Tervisemeeskond |
|  |  | Kasvukeskkonna analüüsi läbiviimine |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Arenguvestlused personaliga |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |

|  |  | Lasteaed Tõruke |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Õpetajate ja õpetajaabide tunnustamine läbi koolituse |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Rühmade mööbli uuendamine ning inventari hankimine |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Sisekujunduse uuendamine |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Rühmaruumide remont |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Maj.juhataja |
|  |  | Aiapiirde väljavahetamine, väravate uuendamine, hekkide uusistutamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj.juhataja |
|  |  | Välisuste vahetamine |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj.juhataja |
|  |  | Nõudepesu kohtade renoveerimine rühmades, nõudepesumasinate hankimine |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj.juhataja |
|  |  | Pesuköögi remont, seadmete hankimine pesukööki ja kööki |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Maj.juhataja |
|  |  | Välisfassaadi soojustamine ja remont |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Maj.juhataja |
|  |  | Üld- ja abiruumide remont |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Maj.juhataja |
|  |  | Unikivist teekatte paigaldus õuealale |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taotleda palgavahenditeks eelarve juurdekasvu proportsionaalselt kooliõpetajate palga ja miinimumpalgaga |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Kogu personali iga-aastane koolitusväljasõidu korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Personali isikliku positiivse eeskuju suurendamine läbi koolituste ja tervist edendavate ürituste |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Töötajatega arenguvestluste korraldamine ning tööalaste arenguplaanide koostamine õpetajatega |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | juhataja |

| 1.2.1 | Õpilastele kvaliteetse hariduse andmine ja kaasaegsetele nõuetele vastavate õpitingimuste tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Põltsamaa Ühisgümnaasium |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kujundamine piirkonna (maakonna) kõige innovatiivsemaks ja konkurentsivõimalisemaks gümnaasiumiks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Õppevahendite muretsemine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Teatmeteoste muretsemine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Kooliaia arendamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | IT-vahendite täiustamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Koostöö tagamine õpilaste, nende vanemate, õpetajate, sõpruskoolide ja omavalitsuste vahel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sidemete edasiarendamine sõpruskoolidega (Kokemäki, Paavola, Skrunda, Solleftea) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisiooni võimaluse pakkumine töökollektiivi liikmetele |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Töötajatele rahulolu küsitluste läbiviimine ja analüüs |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Õpilastele rahulolu küsitluste läbiviimine ja analüüs |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Arendada koostööd Põltsamaa Ametikooliga |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Edendada head ja turvalist töökeskkonda õpetajatele ning teistele koolitöötajatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uutele pedagoogidele elamispinna tagamine |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uutele pedagoogidele soodustuste tegemine (noore töötaja stipendium vmt) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abiõpetaja ametikohtade loomine Lille ja Veski tn koolimajja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.2.4 | Kooli ruumide nõuetega vastavusse viimine, kapitaalremont ja uute rajatiste ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spordivarustuse hoidmise hoone |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lille tn 2 koolimaja projekt |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | välisvahendid |
|  |  | Õpilaskodu renoveerimine |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | välisvahendid |
|  |  | Lille tn koolimaja renoveerimine |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | välisvahendid |
|  |  | Koolimööbli muretsemine Lille tn hoonetesse |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liuväljakule asfaltkatte paigaldamine |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veski tn garaaži renoveerimine |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kuuse tn 1 (poiste tööõpetus) osaline akende vahetamine, renoveerimine |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Sisehindamissüsteemi rakendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisehindamissüsteemi haldamine ja täiustamine |  | X | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisehindamissüsteemi tagasisidest tulenevate ettepanekute tegemine arengukavasse |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

| 1.3.1 | Väga heal tasemel muusikalise põhihariduse võimaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Põltsamaa Muusikakool |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vanade pillide remont ja uute soetamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Haridus- ja Teadusministeerium | direktor |
|  |  | Õppekavast tulenevatel koolitustel osalemine ja nende korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | direktor |
|  |  | Professionaalsete muusikute loeng-kontserdid |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Suvekoolide korraldamine (puhk- ja keelpillid, kitarrid) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | osalejad, kultuurkapital., omavalitsuste liit | direktor |
|  |  | Muusikaloo õppematerjalide mitmekesistamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | direktor |
|  |  | Vilistlaste kontserdid |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | direktor |
|  |  | Õpetajate kontserdid |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | osakondade juhatajad |
|  |  | Osavõtt rahvusvahelistest kontsertidest ja konkurssidest |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | direktor |
|  |  | Klassiruumide remont |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | direktor |
|  |  | Välisfassaadi remont |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Võimekatele õpilastele muusikalise hariduse edasiõppimise tingimuste loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koostöö kesk- ja kõrgema astme muusikakoolidega |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | direktor |
|  |  | Meistrikursuste korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | kultuurkapital | direktor |
| 1.3.3 | Piirkonna muusikaelu elavdamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontserdid piirkonna koolides ja lasteaedades |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | kultuurkapital | direktor |
|  |  | Esinemised linna ja maakonna üritustel |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | direktor |

| 1.3.4 | Väga heal tasemel kunstiõpetuse andmine loomevõime arendamise ja tingimuste loomise kaudu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Põltsamaa Kunstikool |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada kunstiharidust |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Pedagoogide ja nende kõrge professionaalsuse tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Õpetajate loomingulise tegevuse ja koolitustel käimise toetamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Spordi ja sportlike tegevuste arengule kaasaaitamine Põltsamaa linnas ja selle lähipiirkonnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SA Põltsamaa Sport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sihtasutuse käsutuses olevate hoonete, spordirajatiste ja alade hooldamine ja remont |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | SA juhataja |
|  |  | Täismõõtmetes kergejõustiku harjutusväljaku rajamine |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | Kultuuriministeerium | LV, SA ja PÜG |
|  |  | Kuningamäe terviseraja iga aastane hooldus |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | SA |
|  |  | Osalemine sõpruslinnade spordivõistlustel ja väliskülaliste vastuvõtt |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | SA |

| 1.3.7 | Koostöö arendamine avalikkusega, sportlike ürituste korraldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kuningamäe terviseradade välja arendamine koostöös Põltsamaa vallaga |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | PRIA, Leader | SK Nipi |
|  |  | Elanikkonnale terviseliikumise ürituste ja muude traditsiooniliste võistluste korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | SA |
|  |  | Tagada koostöö spordikoolis treenivate noorte ja lastevanemate vahel, samuti spordikooli ja –klubide vahel |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | SA |
|  |  | Piirkonna spordivaldkonna koordineerimine koostöös Põltsamaa valla ja Pajusi ning SA Põltsamaa Spordiga |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | SA juhataja |
|  |  | Põltsamaa linna siseskatehalli väljaarendamine |  | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  | Põltsamaa LV, MTÜ Janek Tombaku Rattaklubi |

| 1.4.1 | Noorsootöö koordineerimine, koostöö ja info liikumise tagamine organisatsioonide vahel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toetada noorteühingute ja MTÜ-de poolt algatatavaid projekte (sh omaosaluse tagamiseks) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Leida koostöös PÜG-ga võimalus skaudi- ja gaidiliikumise elavdamiseks |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada avatud noortekeskuse tegutsemist Põltsamaal |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Arendada koostööd PÜG-i Õpilasomavalitsuse ja Noortenõukoguga |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Suviste töö- ja puhkelaagrite korraldamine ja toetamine, noorsootööalaste koolituste koordineerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada noortele suunatud puhke- ja töölaagreid |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada ja korraldada koolitusi noortele ja noorsootöötajatele |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Leida uusi motiveeritud noorsootöötajaid ning vajadusel koolitada neid |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | NÜ Juventus |
| 1.4.3 | Laste- ja noorteürituste toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada projektipõhist huvitegevust ja avatud ringitööd |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada ja algatada laste ja noorte suurüritusi |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 2: KULTUUR

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa Kultuurikeskus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Traditsiooniliste ürituste järjepidevuse tagamine, uute traditsioonide loomine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Kultuurikeskuse direktor |
|  |  | Pärimuskultuuri , professionaalse kultuuri ja omakultuuri tähtsustamine, huvi tekitamine elanikkonnas. Pärimuskultuuri ja omakultuuri huviringide suurendamine ja mitmekesistamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Osalemine sõpruslinnade kultuurisündmustel ja väliskülaliste vastuvõtt |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

| 2.1.2 | Huvitegevusteks tingimuste tagamine ja inventari soetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kultuurikeskuse ümbruse korrastamine vastavalt projektile |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Heli ja valgustehnika kaasajastamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Videosüsteemi paigaldamine |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klaveri soetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puhkpilliorkestrile pillide ostmine |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Rahvariiete ost |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | Kultuurkapital |  |
|  |  | Konverentsitehnika ost |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proovisaali projekteerimine |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piletimüügikoha väljaehitus kultuurikeskuse fuajeesse |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kultuurikeskuse lava remont |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lauluväljaku planeerimine ja renoveerimine |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontaktide loomine kultuurikorraldajate, promootoritega, artistidega, osalemine festivalidel |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Linnavalitsus, kultuurkapital |  |
| 2.1.3 | Põltsamaa lossikompleksi kujundamine peamiseks linna vabaõhukultuuriürituste toimumiskohaks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Raamatukogu kujundamine kaasaegseks teabe- ja vabaajakeskuseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Teavikute soetamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Perioodika tellimine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Teavikute säilimise tagamine (kiletamine, parandamine jne) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Avalikule teabele juurdepääsu tagamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

| 2.2.2 | Lugejakeskne teenindus, rahuldada kõikide huvigruppide info- ja lugemisvajadused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IT-lahenduste ost ja hooldus |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroonilise kataloogi RIKS majutus |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Raamatukogu töötajate koolitamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Andmebaasi kasutajakoolitus lugejatele |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Teatmebibliograafiline teenindus |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Raamatukogutundide läbiviimine õpilastele |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Eriteenuste (kopeerimine, printimine, skaneerimine jm) osutamine klientidele |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Ruumide ja inventari korrashoid, raamatukogu maine tõstmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põhivara ja inventari soetamine ning hooldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Ruumide ja maja remont vastavalt vajadustele |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Raamatukogu ümbruse haljastuse korrashoid |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Ürituste ja näituste korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Raamatukogu tegevuste kajastamine ja reklaam meedias |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Põhivara hooldus, maja ülalpidamise majanduskulud |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Esinduskulud |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 3: TERVISHOID, SOTSIAALHOOLEKANNE, TURVALISUS

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus kõigile abivajajatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiirabibrigaadi paiknemine perearstikeskuse ja hooldushaigla läheduses |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Esmaabi- või traumapunkti olemasolu |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Haigete transporditeenuse tagamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Elanikkonna eriarstivajaduste rahuldamise toetamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Elanikkonna koduõendusteenuse vajaduste rahuldamise toetamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Elanikkonna lastepsühhiaatri nahaarsti ja meestearsti teenuse vajaduste rahuldamise toetamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Rehabilitatsiooniteenuse võimaluse arendamine kohapeal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Päevakeskusesse logopeedi teenuse tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Hooldusvajaduste täielik katmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SA Põltsamaa Tervis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 lisavoodikoha loomine hooldusravis |  |  |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 lisahoolduskoha loomine |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Korrastada Lossi 49 ümbrus ja kõnniteed lähtudes eakate ja liikumispuudega inimeste vajadustest |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | SA Põltsamaa Tervis |
|  |  | Lossi tn 47 ja 49 parkla rajamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lossi tn 49 katlamaja korstna renoveerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.3.3 | Elu- ja töökeskkonnast tulenevate terviseriskide vähendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Propageerida elanikkonna hulgas kehalise aktiivsuse tõstmist, tasakaalustatumat toitumist, sõltuvusainete vähemat kasutamist ja suuremat turvateadlikkust |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Elanikkonna haigusriskide vähendamine terviseedenduse läbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terviseedenduslike meetmete rakendamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Sotsiaaltöö efektiivistamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Struktuurne ja preventsioonitöö |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Struktuuride ja abisüsteemide korrastamine nende tõrgeteta toimimiseks |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Koolitused sotsiaaltöötajatele |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Sotsiaaltöö võrgustiku järjepidevuse tagamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Sotsiaalteenused kui väljakujunenud majandussektor |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Tugiisikuteenuse väljaarendamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ESF | Sotsiaalosakond |
|  |  | Alternatiivsete hooldusvõimaluste rakendamine (tehnilised vahendid, hoolduse etapiviisiline korraldus jne) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Innovaatiliste teenuste arendamine, häirenuputeenus |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Luua koostöös töötukassaga toimiv töötute ning puuetega inimeste kvalifikatsiooni tõstmise ja töökohtade sobitamise süsteem |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Sotsiaalosakond / Töötukassa |
|  |  | Korrigeeriv sotsiaaltöö |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Majanduslikes raskustes olevatele inimestele erinevate teenuste pakkumine soodsamalt või tasuta lähtuvalt vajadustest ja võimalustest |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Riik / Linnavalitsus |
|  |  | Tagada abivajajaile olulise info (õiguste, teenuste, toetuste jmt kohta) kättesaadavus |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Osalemine sihtprogrammides, projektides tagamaks abivajajate areng ja kaitse |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.4.2 | # Riskirühmade (lapsed, puudega inimesed, eakad, töötud jm) sotsiaalne kaitse ja elukvaliteedi taseme hoidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laste hoolekanne |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Probleemsete laste (perevägivalla-, sõltuvus- ja käitumisprobleemide all kannatavate; hooldust ja järelvalvet vajavate jne) jätkuv nõustamine ja koolitamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Sotsiaalosakond lastekaitse |
|  |  | Probleemsete laste vaba aja sisustamise koordineerimine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Sotsiaalosakond lastekaitse |
|  |  | Lastega perede toetamine läbi sotsiaaltoetuste ja –teenuste |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Riik / Linnavalitsus |
|  |  | Eakate ja puuetega inimeste hoolekanne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hooldekodu rajamine |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | Erasektor | Linnavalitsus / eraettevõtja |
|  |  | Sotsiaalkorterite süsteemi korrastamine |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Töötute, kinnipidamiskohast vabanenute, ohvrite, sõltlaste jt. sotsiaalabi vajavate isikute hoolekanne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Varjupaigateenuse pakkumine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Juurdepääs tervishoiu – ja sotsiaalteenustele |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Linnavalitsus |

| 2.5.1 | Tagada jätkuvalt turvaline elukeskkond Põltsamaa linnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kuritegevuse ennetustöö kogu piirkonnas |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Rakendada enam abipolitseinikke jalgsi- ja jalgrattapatrullides (eriti õhtuti ja öösiti) |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Abipolitseinike arvu suurendamine ning värbamiseks võimaluste leidmine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Ulatuslikum naabrivalve rakendamine ning koostöö MTÜ-ga Eesti Naabrivalve |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Korraldada noorsoopolitseiga koolides preventiivset tööd (süsteemne narkomaania ja AIDSi ennetustegevus) |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Laiendada koostööd teiste omavalitsustega ning leida vahendeid ühiseks finantseerimiseks |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 4: TEED, TÄNAVAD, TÄNAVAVALGUSTUS

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Korras sõidu-, jalgratta- ja kõnniteed, sillad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teede ehitus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kellukese tänava lõpetamine, teemulde ja katte rajamine kuni Ülase tänavani |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Teede rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nurme tn (Viljandi mnt kuni Saare tn), teemulde väljakaevamine ja korrastamine, uue katte rajamine. |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lossi tn (metspargi poolne osa koos laiendamisega – teemulde väljakaevamine ja korrastamine, uue katte rajamine). |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Õuna tn (Sepa tn kuni Pärna tn) ja Pärna tn (Jõgeva mnt kuni Marja tn) piirkonna rekonstrueerimine (teemulde väljakaevamine ja korrastamine, uue katte rajamine) |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sildade rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suur sild – rekonstrueerimine, HEJ taastamine, varjade süsteemi rekonstrueerimine |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | projekt |  |

|  |  | Jalg- ja jalgrattateede tööprojektide koostamine, olemasolevate projektide ülevaatamine ja kaasajastamine |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jalgrattakomisjoni töökoosolekud ja jalgrattateede teemaplaneeringu koostamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Kuuse tn ja Ringtee tn (Veski tn kuni Jõgeva mnt) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K.A.Hermanni tn (Pargi tn kuni Pikk tn) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tartu mnt (Kingu tn kuni Põhja-Kaare tn) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tallinna mnt (Viljandi mnt kuni linnapiirini) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viljandi mnt (Viljandi mnt parklast kuni Kuningamäeni) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pajusi mnt (Kuuse tn kuni keskringini) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jõgeva mnt (poolik jalg- ja jalgrattatee) Lustivere tee otsast kuni Ringtee tn otsani |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lossi tn (Kooli tn – Pikk tn) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uute jalg- ja jalgrattateede ehitus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kuuse tn ja Ringtee tn (Veski tn kuni Jõgeva mnt) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jõgeva mnt (pooliku jalg- ja jalgrattatee lõpetamine) Lustivere tee otsast kuni Ringtee tn otsani |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lossi tn (Kooli-Pikk) |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tartu mnt (Kingu tn kuni Põhja-Kaare tn) |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tallinna mnt rekonstrueerimine-rajamine (Viljandi mnt kuni linnapiirini) |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viljandi mnt (Viljandi mnt parklast kuni Kuningamäeni) |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Jalg- ja jalgrattateede rekonstrueerimine |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pajusi mnt (Kuuse tn kuni keskringini) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tartu mnt (Välja tn kuni Roheline tn) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K.A.Hermanni tn (Pargi tn kuni Kase tn) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asfaltkatete säilitamine (tänavate kogu laiuse ulatuses) 1. klassi tänavad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tartu mnt, Keskring ja Selveri ring Tallinna mnt |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jõgeva mnt |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pajusi mnt |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viljandi mnt |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lossi tn |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. klassi teed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pikk tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metsa tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Marja tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veski tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sepa tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kuuse tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Kruusatänavate ja pinnatud tänavate kahekordne pindamine korraliku katte saavutamiseks |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ranna tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paala tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Luha tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ringi tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K. A. Hermanni tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lühike tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gaasi tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põllu tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rahu tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Välja tn |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veski tn lõpp |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kingu tn lõpp |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Linnu tn, |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F. R. Kreutzwaldi tn. |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |

| 2.6.2 | Optimaalse ja säästliku tänavalgustuse tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I pimedad tänavalõigud |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uus tn Kingu ja Rohelise tn vahel |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nurme tn algus |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kingu tn lõpp |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metsa tn (Pajusi mnt-lt Parvei sillani) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II Amortiseerunud valgustid ja liinid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tallinna mnt |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Pajusi mnt |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Tartu mnt |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Ringtee tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | J. Kuperjanovi, Kingu tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Pärna, Sepa, Lille, Marja tn |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Lembitu, Ööbiku, Metsa, Kalevi tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Veski, Sepa tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Õnne, Eha tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Tehnika, Tehnika põik tn |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Ranna, Paala, Luha tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Pikk, Tamme, Kooli, Kase tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Lossi tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Pargi, Hermanni tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Nurme tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Linnapark |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Kaare, Tuleviku, Niidu, Põhja-Kaare, Mäe tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |
|  |  | Juhtimiskilpide renoveerimine |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | CO2 | Linnavalitsus |

TEGEVUSKAVA TABEL 5: ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Soodsate tingimuste loomine siinsete elanike püsimajäämiseks ja väljastpoolt tulevate meelitamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kellukese ja Kannikese piirkonna täielik hoonestamine ja väljaarendamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vähendada linnale kuuluvate kinnisvaraobjektide hulka optimaalsele tasandile (eeskätt korterid) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada tühjalt seisvate hoonete taaskasutusele võtmist |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada elamuehituse käivitamist ning aidata kaasa elukeskkonna kaasajastamisele |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa Varahalduse OÜ-st eraldada põhitegevusega mitteseonduv osa ja moodustada kinnisvara hooldusega ja haljastustöödega tegelev ettevõte |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Põltsamaa Varahalduse OÜ, Linnavalitsus |
| 2.7.2 | Põltsamaa linnas gaasitrasside rajamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kogu linnas gaasitrassiga ühendamise võimaldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Energia säästmise suurendamine – alternatiivenergia allikate kasutuselevõtt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energiasäästumeetmete rakendamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 6: VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Elanikele kvaliteetse joogivee tagamine läbi ühisveevärgi rekonstrueerimise ja põhjavee reostamise lõpetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uue puurkaev-pumpla ehitamine |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ Põltsamaa Varahaldus |
|  |  | Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning laiendamine, puhasti laiendus ja biotiikide puhastus |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | ÜF projekt | OÜ Põltsamaa Varahaldus |
|  |  | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 7: HEAKORD, HALJASTUS, JÄÄTMEMAJANDUS, KESKKOND

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Tervisliku ja korrastatud keskkonna loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa jõeääre detailplaneeringu (20 ha) valmistamine |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistumüüri remont |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistu andmebaasi loomine |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistu inventeerimine |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistu kabeli renoveerimine |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistu külmhoone fassaadi remont |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saksa surnuaia kabeli renoveerimine |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Haljastus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pargipinkide soetamine |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puisniidu (20ha) hooldus |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parkide ja haljastuse hooldus |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korrastada Metsa tn äärne ala, Lauluväljaku tagune, Lossi tn äärne ala park-metsaks |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maade munitsipaliseerimine (teed, haljasalad, kalmistu) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konkursside „Heade värvide linn“, „Kaunis Kodu“, „Hoia linn puhtana“, „Põltsamaa-Jõgeva heakorrakonkurss“ jm korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Jõe niitmine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lillede ja istikute soetamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Alleepuude lõikus |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Vana-Põltsamaa mõisapargi müüri hooldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa jõepõhja puhastamine setetest ning jõe vasakkalda rekonstrueerimine paissillast kuni Naissaarikuni. Ringvoolu kanali rekonstrueerimine ja kalapääsu rajamine |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | KIK projekt |  |
|  |  | Sõpruse pargi kujundusprojekti ja hoolduskava koostamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa linnas asuvate kaitsealuste parkide hoolduskavade koostamine |  |  | X | X | X | x |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 | Jäätmekavas ettenähtud tegevuste elluviimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jäätmekavas ettenähtud tegevuste elluviimine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 2.9.3 | Elanikkonna ja ettevõtjate keskkonnahoiu- ja jäätmealase teadlikkuse tõstmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Heakorra- ja jäätmealaste kampaaniate korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Ohtlike jäätmete kogumise korraldamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | KIK |  |
|  |  | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 8: MAJANDUS, ETTEVÕTLUS, KODANIKUÜHISKOND

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Põltsamaa linna kui mitmekesise aktiivse ja konkurentsivõimelise ettevõtluspiirkonna tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aktiviseerida koostööd naaberomavalitsustega ettevõtluse arendamiseks |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa linna kui elukoha atraktiivsuse tõstmine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Tutvustada Ettevõtluspäeva kaudu Põltsamaad kui aktiivset ettevõtluspiirkonda |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Väikeettevõtluse aktiviseerimiseks välja töötada ja juurutada alustava ettevõtte starditoetuse maksmise süsteem |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Jõgeva mnt 29, Jõgeva mnt 29A, 29B, 31, 33 kinnistutega ning Põltsamaa valla territooriumiga piirneva Tööstusala väljaarendamise I etapp |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jõgeva mnt 29, Jõgeva mnt 29A, 29B, 31, 33 kinnistutega ning Põltsamaa valla territooriumiga piirneva Tööstusala väljaarendamise II etapp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.10.2 | Koostöö linnavalitsuse ja kodanikuühenduste vahel kodanikuühiskonna ja –traditsioonide tugevdamiseks ning avaliku sektori ülesannete delegeerimiseks kolmandasse sektorisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Võimalusel toetada aktiivseid MTÜ-sid |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa arengut ja mainet kujundavate kodanikeühenduste toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eesmärgistada avaliku sektori ressurssidel põhinevate teenuste üleandmine vabatahtlikele kodanikuühendustele |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Tagada kodanikuühenduste teavitamine olemasolevatest rahastamis-, koolitamis- jmt võimalustest |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Jätkata koostöös kultuurisündmuste korraldamist |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 9: TURISM JA LOSSIARENDUS

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Tagatud on turismiettevõtluse arengut toetav infrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SA Põltsamaa Lossi Arendus ja Põltsamaa Muuseumi ühendamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Põltsamaa linna kodulehekülje (sh turismi lehekülje) värskena hoidmine, muukeelse (inglise, vene, saksa, soome, läti, rootsi) info lisamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Linnale oluliste kultuurisündmuste ühine turundus, kultuurikalendri koostamine hooaja alguseks |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Esitluste jm toetava tegevuste läbiviimine piirkonna turismivõimaluste tutvustamiseks; turismitrükiste valmistamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Linnavalitsuse külaliste ja sõpruslinnade delegatsioonide turismialane teenindamine (marsruut, giid, majutus- ja toitlustuskoha leidmine, infoseminarid) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Linna ja lähipiirkondadesse (sh Tallinn-Tartu maanteele) viitade, stendide paigutamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Maakondlikes ja regionaalsetes turismiprojektides osalemine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sihtturgudega seotud messidel osalemine: Tourest, Matka Helsingis, Balttour Riias, Sankt-Peterburgis ja Berliini mess. Trükiste koostamine ja materjalide valmistamine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

| 3.1.3 | Põltsamaa maine kujundamine ja säilitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Põltsamaa linnuse kasutuskontseptsiooni uuendamine ja selle realiseerimiseks vahendite leidmine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | projekt | SA Põltsamaa Lossi Arendus |
|  |  | Kuulumine mainekujunduse organisatsioonidesse |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Turismitrükise koostamine ja levitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Kultuuriväärtuste kogumine ja väljapanek, museaalide korrastamine ja süstematiseerimine, teaduslik kirjeldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rajada lossitorni väljapanekud linnuse ajaloo erinevatest etappidest |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | projekt | Põltsamaa Muuseum |
|  |  | Kajastada ekspositsioonis kõiki Põltsamaa kihelkonna ajaloo olulisemaid sündmusi, ettevõtmisi ja isikuid |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Põltsamaa Muuseum |
|  |  | Teaduri palkamine |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Muuseumipedagoogi palkamine |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

|  |  | MUIS-süsteemi rakendamine ja andmebaasi loomine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Põltsamaa Muuseum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Vajalike ruumide ja inventari hankimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Muuseumi ruumide laiendus koos küttesüsteemi tagamisega |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Fondihoidla, töökabinetid, turismiinfo, näituse- ja loengusaal, käsitöökamber |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Arendada koostöös välja ainulaadne turismiobjekt – Põltsamaa loss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Väravahoone konserveerimine, silla rekonstrueerimine, õueala rekonstrueerimine ja konvendihoone torni restaureerimine, konvendihoone konserveerimine ja torni vaateplatvormi ehitamine, konvendi abihoone ja lossimüüride renoveerimine |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | SA Põltsamaa Lossi Arendus |
|  |  | Jõeääre puhkeala välja arendamine |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | SA Põltsamaa Lossi Arendus |
|  |  | Lossikompleksis erinevate teenuste pakkujate leidmine ja koostöölepingute sõlmimine |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Linnavalitsus, SA Põltsamaa Lossi Arendus |
|  |  | Koostöö korraldamine reisikorraldajatega |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Linnavalitsus, SA Põltsamaa Lossi Arendus |

## TEGEVUSKAVA TABEL 10: EELARVELISTE VAHENDITE KASUTAMINE

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Eelarveliste vahendite säästlik kasutamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa linna eelarve kasutamise efektiivsusanalüüsi tellimine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnavalitsus |