# PÕLTSAMAA LINNA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2013–2018

Tegevused on jaotatud eri tabelitesse omavalitsuse tegevusvaldkondade kaupa vastavalt arengumudelis toodud eesmärkidele ja alaeesmärkidele (st meetmetele). Iga meetme puhul on viidatud arengumudeli eesmärgile, mille saavutamisele vastavalt arengustrateegias toodud ülesannetele, tegevuste elluviimine kaasa aitab. Tegevuste osas on tabelites määratletud tegevuse üldmaksumus (kui on linnaeelarvest lisaks eraldi rahastatav), teostamise aasta(d) ja rahastamise määratlus (omavahenditest finantseerimise määr, eeldatavad eelarvevälised rahastamisallikad ja tegevuse elluviimise eest vastutav üksus või ametikoht).

Tegevuskava jaguneb parema ülevaate tagamiseks temaatiliselt üheksasse tabelisse:

- Alusharidus, haridus, noorsootöö;

- Kultuur;

- Tervishoid, sotsiaalhoolekanne, turvalisus;

- Teed, tänavad, tänavavalgustus;

- Elamumajandus;

- Veevarustus ja kanalisatsioon;

- Heakord, haljastus, jäätmemajandus, keskkond;

- Majandus, ettevõtlus, kodanikuühiskond;

- Turism ja lossi arendus;

- Eelarveliste vahendite kasutamine.

Märkus: Tegevuskavas eelarveaastate lahtrisse märgitud „X“ tähistab seda, et tegevus toimub või on planeeritud toimuma märgitud aastal.

TEGEVUSKAVA TABEL 1: ALUSHARIDUS, HARIDUS, NOORSOOTÖÖ

| Eesmärk | Klassifikaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogu- maksumus |  | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Võimaldada lastele hea alusharidus. Soodustada lapse kasvamist ja arenemist ning toetada teda ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujundamisel, pöörates eraldi tähelepanu erivajadustega lastele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lasteaed Mari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Õppemeetodite valiku mitmekesistamine: rühmade liitumine programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Andmebaasi koostamine laste eripära ja erivajadustega arvestamise analüüsimiseks |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Küsimustiku väljatöötamine rühmameeskondade töö hindamiseks |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Suviste looduslaagrite korraldamine |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | KIK projekt | Direktor |
|  |  | Ujumiskursuse korraldamine linna ujulas |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Liikumis-õpetaja |
|  |  | Liikumistegevuste läbiviimine Felixhallis |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Liikumis-õpetaja |
|  |  | Laste musitseerimisoskuse arendamine Orff-pillide soetamise kaudu |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Muusika-õpetaja |
|  |  | Süsteemne personali täiendkoolitamine |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Personalile kogemusreiside korraldamine teistesse lasteaedadesse |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |

|  |  | Põltsamaa Lasteaed Tõruke |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Looduse õpperaja pidev korrastamine ja töös hoidmine integreeritud õuesõppeks |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Suvelaagrid koolieelikutele loodusprojektide toel |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | KIK | Õppealajuhataja |
|  |  | Süsteemne ujumisõpetus |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Täiendada olemasolevat suusa- ja uisuvarustust; hankida tõukerattad |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Luua tingimused massaaži, veeprotseduuride ja füsioteraapiliste protseduuride läbiviimiseks erivajadustega lastele |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Ravivõimlemise korraldamine rühihäiretega lastele: ravivõimlemisõpetaja ametikoha loomine 0,5 koormuse ulatuses |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | Riigieelarveline toetus õpetajate koolituseks | Direktor |
|  |  | Psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenuse sisseostmine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |

| 1.1.2 | Laiendada pakutava alushariduse koostöövõimalusi, tõhustada koostööd üldsusega. Toetada ja abistada lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel ning vajadusel neid nõustada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Koostada linna koolieelsete lasteasutuste arengukava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Lasteaed Mari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laste järjekorda registreerimine veebilehe kaudu |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Õppepäeva korraldamine Jõgevamaa lasteaedade pedagoogidele |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Pedagoogiliste artiklite avaldamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Koostöövõimaluste laiendamine Tõrukese lasteaiaga |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Koostöö uute võimaluste leidmine Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskusega |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Lastevanemate koolitussüsteemi rakendamine |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Alushariduse konverentsi korraldamine |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Temaatilise kogumiku väljaandmine |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | KIK | Direktor |
|  |  | Pedagoogide osalemine rahvusvahelistes projektides |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Eesti Lasteaednike Liidu suvelaagri korraldamine |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Eesti Lasteaednike Liit, Kultuurkapital, HTM | Direktor |
|  |  | Täiustada beebikooli tegevust füüsilise keskkonna osas |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Kultuurkapital | Direktor |

|  |  | Põltsamaa Lasteaed Tõruke |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Õpetajate töökogemuslike ettekannete avaldamine kogumikuna |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Lastevanemate kooli loomine ja arendamine beebi- ja mängurühmade juurde |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | projekt | Õppealajuhataja, direktor |
|  |  | Metoodikapäevade korraldamine piirkonna ja maakonna lasteaia töötajatele |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | Omavalitsuste Liit | Direktor |
|  |  | Maakonna lasteaiaõpetajate sektsiooni juhtimine |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Omavalitsuste Liit | Õppealajuhataja |
|  |  | Lasteaedade koostöö tõhustamine: lastelaagrid ja õppesõidud, töötajate koolitused, rühmade komplekteerimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Tõrukeses lasteaedade kokkutulek, metoodikapäev |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | Direktor |

| 1.1.3 | Edendada head õppe- ja töökeskkonda nii lastele kui lasteaiatöötajatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lasteaed Mari |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Spordiväljaku rajamine õuealale |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Infotehnoloogiliste vahendite väljavahetamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Lastele laudade, toolide ja kappide hankimine |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Rühmade ja üldruumide inventari uuendamine |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Rühmaruumide (sh põrandate) remont |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Nõudepesuruumide renoveerimine, nõudepesumasinate hankimine |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Väravate ja aiavõrgu remont |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Majaümbruste teede asfalteerimine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Siseuste vahetamine |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Energiaauditi läbiviimine |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Elektrisüsteemi projekti koostamine, kaasajastamine ja normidega vastavusse viimine |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Eelarve juurdekasvu taotlemine palgavahenditeks proportsionaalselt koolide pedagoogide ja miinimumpalga tõusuga |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Köögisisustuse ja toidunõude uuendamine |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Laste voodipesu uuendamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Sõimerühma mööbli uuendamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Tagumiste välistreppide vahetus |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Küttesüsteemi remonttööd |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Majanduskuuri remont |  |  |  |  |  | x | X |  |  |  |  | Direktor |

|  |  | Põltsamaa Lasteaed Tõruke |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lipuväljaku rajamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Rühmaruumide remont koos kütte- ja san tehniliste süsteemide ning ventilatsiooni renoveerimisega |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Pesuköögi remont, seadmete hankimine pesukööki ja kööki |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Välisfassaadi soojustamine ja remont |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Üld- ja abiruumide remont |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Unikivist teekatte paigaldus õuealale |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | ## Direktor |
|  |  | Taotleda palgavahenditeks eelarve juurdekasvu proportsionaalselt kooliõpetajate palga ja miinimumpalgaga |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Elektrisüsteemide renoveerimine kaasaegsetele nõuetele vastavaks |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Kahe varjualuse ehitus õuealale, õueala vahendite renoveerimine |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Kogu personali iga-aastane koolitusväljasõit |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Õppealajuhataja |
|  |  | Lasterühmade ja kabinettide mööbli uuendamine |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | Majandusjuhataja |

| 1.2.1 | Õpilastele kvaliteetse hariduse andmine ja kaasaegsetele nõuetele vastavate õpitingimuste tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Põltsamaa Ühisgümnaasium |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kujundamine piirkonna (maakonna) kõige innovatiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks gümnaasiumiks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Õppevahendite hankimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Teatmeteoste hankimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Kooliaia arendamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Optilise kaabliga interneti püsiühendus Veski tn õppehoonesse |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tervet Veski tn õppehoonet kattev WIFI võrk |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tervet Lille tn õppehoonet kattev WIFI võrk |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kõik kooli arvutid on kaetud OEM litsentsidega (riistvara uuendamine). |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Microsoft erihinnaga tarkvara (Windows) |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lille tn arvutiklassi arvutite uuendamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Turvakaamerate uuendamine |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serveriruumi (IT-ruum) jahutussüsteemi väljaehitamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Failiserveri ostmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sidemete edasiarendamine sõpruskoolidega (Kokemäki, Paavola, Skrunda, Sollefteå) |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Supervisiooni võimaluse pakkumine töökollektiivi liikmetele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Töötajatele rahulolu küsitluste läbiviimine ja analüüs |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Õpilastele rahulolu küsitluste läbiviimine ja analüüs |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Arendada koostööd Põltsamaa Ametikooliga |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uutele pedagoogidele elamispinna tagamine |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uutele pedagoogidele soodustuste tegemine (noore töötaja stipendium vmt) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abiõpetaja ametikohtade loomine Lille ja Veski tn koolimajja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.2.4 | Kooli ruumide nõuetega vastavusse viimine, kapitaalremont ja uute rajatiste ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uisu ja suusabaasi väljaehitamine Kuuse 1 garaaži (spordivarustuse hoidmise hoone asemel) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lille tn 2 koolimaja projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | välisvahendid |
|  |  | Õpilaskodu renoveerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | välisvahendid |
|  |  | Lille tn koolimaja renoveerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | välisvahendid |
|  |  | Koolimööbli hankimine Lille tn hoonetesse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uisuväljaku laiendamine ja asfalteerimine (ka vana katlamaja kohale) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veski tn garaaži renoveerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kuuse tn 1 (poiste tööõpetus) osaline akende vahetamine, renoveerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Katlamaja ja korstna lammutamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Sisehindamissüsteemi rakendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisehindamissüsteemi haldamine ja täiustamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Sisehindamissüsteemi tagasisidest tulenevate ettepanekute tegemine arengukavasse |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

| 1.3.1 | Väga heal tasemel muusikalise põhihariduse võimaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Põltsamaa Muusikakool |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Vanade pillide remont ja uute soetamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | Haridus- ja Teadusministeerium | direktor |
|  |  | Õppekavast tulenevatel koolitustel osalemine ja nende korraldamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | direktor |
|  |  | Professionaalsete muusikute loeng-kontserdid |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Suvekoolide korraldamine (puhk- ja keelpillid, kitarrid) |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | osalejad, kultuurkapital., omavalitsuste liit | direktor |
|  |  | Muusikaloo õppematerjalide mitmekesistamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | direktor |
|  |  | Vilistlaste kontserdid |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | direktor |
|  |  | Õpetajate kontserdid |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | osakondade juhatajad |
|  |  | Osavõtt rahvusvahelistest kontsertidest ja konkurssidest |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | Osalejad, kultuurkapital | direktor |
|  |  | Klassiruumide remont |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | direktor |
|  |  | Välisfassaadi remont |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koostöö kesk- ja kõrgema astme muusikakoolidega |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | direktor |
|  |  | Meistrikursuste korraldamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | kultuurkapital | direktor |
| 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontserdid piirkonna koolides ja lasteaedades |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | kultuurkapital | direktor |
|  |  | Esinemised linna ja maakonna üritustel |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | direktor |

| 1.3.4 | Väga heal tasemel kunstiõpetuse andmine loomevõime arendamise ja tingimuste loomise kaudu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Põltsamaa Kunstikool |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Toetada kunstiharidust |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Pedagoogide ja nende kõrge professionaalsuse tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Õpetajate loomingulise tegevuse ja koolitustel käimise toetamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Spordi ja sportlike tegevuste arengule kaasaaitamine Põltsamaa linnas ja selle lähipiirkonnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SA Põltsamaa Sport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sihtasutuse käsutuses olevate hoonete, spordirajatiste ja alade hooldamine ja remont |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | SA Juhataja |
|  |  | Täismõõtmetes kergejõustiku harjutusväljaku rajamine |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Kultuuriministeerium | Linnavalitsus, SA ja Põltsamaa Ühisgümnaasium |
|  |  | Kuningamäe terviseraja iga-aastane hooldus |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | SA Juhataja |
|  |  | Osalemine sõpruslinnade spordivõistlustel ja väliskülaliste vastuvõtt |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | SA Juhataja |
|  |  | Täismõõtmetes kergejõustiku harjutusväljaku eelprojekti tegemine |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Juhataja |

| 1.3.7 | Koostöö arendamine avalikkusega, sportlike ürituste korraldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kuningamäe terviseradade välja arendamine koostöös Põltsamaa vallaga |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | PRIA, Leader | SK Nipi |
|  |  | Elanikkonnale terviseliikumise ürituste ja muude traditsiooniliste võistluste korraldamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | SA Juhataja |
|  |  | Tagada koostöö spordikoolis treenivate noorte ja lastevanemate vahel, samuti spordikooli ja –klubide vahel |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | SA Juhataja |
|  |  | Piirkonna spordivaldkonna koordineerimine koostöös Põltsamaa ja Pajusi valla ning SA-ga Põltsamaa Sport |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | SA Juhataja |
|  |  | Põltsamaa linna siseskatehalli väljaarendamine |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnavalitsus, MTÜ Janek Tombaku Rattaklubi |
|  |  | Koostöös Põltsamaa vallaga valmistada ette Põltsamaa linnale kaasaegse ujula ehitamise tehnilised ja finantsilised ettepanekud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnavalitsus |

| 1.4.1 | Noorsootöö koordineerimine, koostöö ja info liikumise tagamine organisatsioonide vahel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toetada noorteühingute ja MTÜ-de poolt algatatavaid projekte (sh omaosaluse tagamiseks) |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Leida koostöös PÜG-ga võimalus skaudi- ja gaidiliikumise elavdamiseks |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Toetada avatud noortekeskuse tegutsemist Põltsamaal |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Arendada koostööd PÜG-i õpilasomavalitsuse ja noortenõukoguga |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Suviste töö- ja puhkelaagrite korraldamine ja toetamine, noorsootööalaste koolituste koordineerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada noortele suunatud puhke- ja töölaagreid |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Toetada ja korraldada koolitusi noortele ja noorsootöötajatele |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Leida uusi motiveeritud noorsootöötajaid ning vajadusel koolitada neid |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | NÜ Juventus |
| 1.4.3 | Laste- ja noorteürituste toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada projektipõhist huvitegevust ja avatud ringitööd |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Toetada ja algatada laste ja noorte suurüritusi |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 2: KULTUUR

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa Kultuurikeskus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suviste sündmuste mitmekesistamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor, kunstiline juht |
|  |  | Kultuurielu mitmekesistamine erinevate sünduste näol erinevatele sihtgruppidele |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor, kunstiline juht |
|  |  | Piirkonna huvitegevuse vajalikkuse väljaselgitamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Rahvakultuuri-spetsialist |
|  |  | Traditsiooniliste ürituste järjepidevuse tagamine, uute traditsioonide loomine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor, kunstiline juht |
|  |  | Pärimuskultuuri , professionaalse kultuuri ja omakultuuri tähtsustamine, huvi tekitamine elanikkonnas. Pärimuskultuuri ja omakultuuri huviringide suurendamine ja mitmekesistamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor; rahvakultuuri spetsialist |
|  |  | Osalemine sõpruslinnade kultuurisündmustel ja väliskülaliste vastuvõtt |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |

| 2.1.2 | Huvitegevusteks tingimuste tagamine ja inventari soetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kultuurikeskuse ruumide remont |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Kultuurikeskuse katuse remont |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Kultuurikeskuse mööbli väljavahetamine |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Kultuurikeskuse ümbruse korrastamine vastavalt projektile |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Heli ja valgustehnika kaasajastamine |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Videosüsteemi paigaldamine |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Klaveri soetamine |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Puhkpilliorkestrile pillide ostmine |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Rahvariiete uuendamine, korrastamine |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Kultuurkapital | Direktor, rahva-kultuuri-spetsialist |
|  |  | Konverentsitehnika ostmine |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Proovisaali projekteerimine |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Piletimüügikoha väljaehitamine kultuurikeskuse fuajeesse |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Garderoobi uuendamine |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Lauluväljaku planeerimine ja renoveerimine |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | Direktor |
|  |  | Kontaktide loomine kultuurikorraldajate, promootoritega, artistidega, osalemine festivalidel |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | Linnavalitsus, kultuurkapital | Direktor, rahvakultuuri-spetsialist, heli- ja valgustehnik |
| 2.2.1 | Raamatukogu kujundamine kaasaegseks teabe- ja vabaajakeskuseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Teavikute soetamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | Kultuuriministeerium, Jõgevamaa KOVid | Direktor |
|  |  | Perioodika tellimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |

| 2.2.2 | Lugejakeskne teenindus, rahuldada kõikide huvigruppide info- ja lugemisvajadused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Infotehnoloogiliste lahenduste ost ja hooldus |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Elektroonilise andmebaasi RIKS koostamine, hooldamine ja majutus |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | Jõgevamaa KOVid | Kogude arenduse osakonna juhataja, direktor |
|  |  | Andmebaasi kasutajakoolitus lugejatele, sh õpilastele |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Teenindusosa-konna ja lasteosakonna juhataja |
| 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põhivara ja inventari soetamine ning hooldus |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |
|  |  | Ürituste ja näituste korraldamine, reklaam |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Projektid | Teenindusosa- konna ja lasteosakonna juhataja |
|  |  | Ruumide remont |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Direktor |

TEGEVUSKAVA TABEL 3: TERVISHOID, SOTSIAALHOOLEKANNE, TURVALISUS

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus kõigile abivajajatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiirabibrigaadi paiknemine perearstikeskuse ja hooldushaigla läheduses |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Esmaabi- või traumapunkti olemasolu |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Haigete transporditeenuse tagamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Elanikkonna eriarstivajaduste rahuldamise toetamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Elanikkonna koduõendusteenuse vajaduste rahuldamise toetamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Rehabilitatsiooniteenuse võimaluse arendamine kohapeal |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

| 2.3.2 | Hooldusvajaduste täielik katmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SA Põltsamaa Tervis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 lisavoodikoha loomine hooldusravis |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 lisahoolduskoha loomine |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korrastada Lossi tn 49 ümbrus sh maja tagune parkla ja kõnniteed lähtudes eakate ja liikumispuudega inimeste vajadustest |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | SA Põltsamaa Tervis |
|  |  | Lossi tn 47 ja 49 parkla rajamine |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lossi tn 49 hoone keldri puhastamine ja veetorustiku renoveerimine |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |

| 2.3.3 | Elu- ja töökeskkonnast tulenevate terviseriskide vähendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Propageerida elanikkonna hulgas kehalise aktiivsuse tõstmist, tasakaalustatumat toitumist, sõltuvusainete vähemat kasutamist ja suuremat turvateadlikkust |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Elanikkonna haigusriskide vähendamine terviseedenduse läbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terviseedenduslike meetmete rakendamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Sotsiaaltöö efektiivistamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Struktuurne ja preventsioonitöö |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Struktuuride ja abisüsteemide korrastamine nende tõrgeteta toimimiseks |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Koolitused sotsiaaltöötajatele |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Sotsiaaltöö võrgustiku järjepidevuse tagamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Sotsiaalteenused kui väljakujunenud majandussektor |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Tugiisikuteenuse väljaarendamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | ESF | Sotsiaalosakond |
|  |  | Alternatiivsete hooldusvõimaluste rakendamine (tehnilised vahendid, hoolduse etapiviisiline korraldus jne) |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Innovaatiliste teenuste arendamine, häirenuputeenus |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Korrigeeriv sotsiaaltöö |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Raskustes olevatele inimestele erinevate teenuste pakkumine soodsamalt või tasuta lähtuvalt vajadustest ja võimalustest |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Riik / Linnavalitsus |
|  |  | Tagada abivajajaile olulise info (õiguste, teenuste, toetuste jmt kohta) kättesaadavus |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Sotsiaalosakond |
|  |  | Osalemine sihtprogrammides, projektides tagamaks abivajajate areng ja kaitse |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Linnavalitsus |

| 2.4.2 | # Riskirühmade (lapsed, puudega inimesed, eakad, töötud jm) sotsiaalne kaitse ja elukvaliteedi taseme hoidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laste hoolekanne |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Probleemsete laste (perevägivalla-, sõltuvus- ja käitumisprobleemide all kannatavate; hooldust ja järelevalvet vajavate jne) jätkuv nõustamine ja koolitamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Sotsiaalosakond lastekaitse |
|  |  | Probleemsete laste vaba aja sisustamise koordineerimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Sotsiaalosakond lastekaitse |
|  |  | Lastega perede toetamine läbi sotsiaaltoetuste ja –teenuste |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Riik / Linnavalitsus |
|  |  | Eakate ja puuetega inimeste hoolekanne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hooldekodu rajamine |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Erasektor | Linnavalitsus / eraettevõtja |
|  |  | Sotsiaalkorterite süsteemi korrastamine |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Töötute, kinnipidamiskohast vabanenute, ohvrite, sõltlaste jt sotsiaalabi vajavate isikute hoolekanne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Varjupaigateenuse pakkumine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Juurdepääs tervishoiu – ja sotsiaalteenustele |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Linnavalitsus |

| 2.5.1 | Tagada jätkuvalt turvaline elukeskkond Põltsamaa linnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kuritegevuse ennetustöö kogu piirkonnas |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Korraldada noorsoopolitseiga koolides preventiivset tööd (süsteemne narkomaania ja AIDSi ennetustegevus) |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Laiendada koostööd teiste omavalitsuste ja III sektoriga |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 4: TEED, TÄNAVAD, TÄNAVAVALGUSTUS

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Korras sõidu-, jalgratta- ja kõnniteed, sillad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teede ehitus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kellukese tänava lõpetamine, teemulde ja katte rajamine kuni Ülase tänavani |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teede rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nurme tn (Viljandi mnt kuni Saare tn), teemulde väljakaevamine ja korrastamine, uue katte rajamine. |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lossi tn (metspargi poolne osa koos laiendamisega – teemulde väljakaevamine ja korrastamine, uue katte rajamine). |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pajusi maantee rekonstrueerimine (keskringist kuni linnapiirini) |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sildade rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suur sild |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Jalg- ja jalgrattateede tööprojektide koostamine, olemasolevate projektide ülevaatamine ja kaasajastamine |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jalgrattakomisjoni töökoosolekud ja jalgrattateede teemaplaneeringu koostamine uue Põltsamaa linna üldplaneeringu koostamise raames |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Kuuse tn ja Ringtee tn (Veski tn kuni Jõgeva mnt) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K. A. Hermanni tn (Pargi tn kuni Pikk tn) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tallinna mnt (Viljandi mnt kuni linnapiirini) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viljandi mnt (Viljandi mnt parklast kuni Kuningamäeni) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pajusi mnt (Kuuse tn kuni keskringini) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lossi tn (Kooli tn – Pikk tn) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uute jalg- ja jalgrattateede ehitus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kuuse tn ja Ringtee tn (Veski tn kuni Jõgeva mnt) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jõgeva mnt (pooliku jalg- ja jalgrattatee lõpetamine) Lustivere tee otsast kuni Ringtee tn otsani |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lossi tn (Kooli-Pikk) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tartu mnt (Kingu tn kuni Põhja-Kaare tn) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tallinna mnt rekonstrueerimine-rajamine (Viljandi mnt kuni linnapiirini) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viljandi mnt (Viljandi mnt parklast kuni Kuningamäeni) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Jalg- ja jalgrattateede rekonstrueerimine |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pajusi mnt (Kuuse tn kuni keskringini) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tartu mnt (Välja tn kuni Roheline tn) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K.A.Hermanni tn (Pargi tn kuni Kase tn) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Kruusatänavate ja pinnatud tänavate kahekordne pindamine korraliku katte saavutamiseks |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ranna tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paala tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Luha tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ringi tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K. A. Hermanni tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lühike tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gaasi tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põllu tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rahu tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Välja tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veski tn lõpp |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kingu tn lõpp |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Linnu tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F. R. Kreutzwaldi tn |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.6.2 | Optimaalse ja säästliku tänavalgustuse tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I pimedad tänavalõigud |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Uus tn Kingu ja Rohelise tn vahel |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nurme tn algus |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kingu tn lõpp |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metsa tn (Pajusi mnt-lt Parvei sillani) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II amortiseerunud valgustid ja liinid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tallinna mnt |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Pajusi mnt |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Tartu mnt |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Ringtee tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | J. Kuperjanovi, Kingu tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Pärna, Sepa, Lille, Marja tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Lembitu, Ööbiku, Metsa, Kalevi tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Veski, Sepa tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Õnne, Eha tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Tehnika, Tehnika põik tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Ranna, Paala, Luha tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Pikk, Tamme, Kooli, Kase tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Lossi tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Pargi, K. A. Hermanni tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Nurme tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Linnapark |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Kaare, Tuleviku, Niidu, Põhja-Kaare, Mäe tn |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |
|  |  | Juhtimiskilpide renoveerimine |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | ÜF välisvahendid | Linnavalitsus |

TEGEVUSKAVA TABEL 5: ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Soodsate tingimuste loomine siinsete elanike püsimajäämiseks ja väljastpoolt tulevate meelitamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kellukese ja Kannikese piirkonna täielik hoonestamine ja väljaarendamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Uute elamuehituseks sobivate alade detailplaneerimine ja väljaarendamine |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Toetada elamuehituse käivitamist ning aidata kaasa elukeskkonna kaasajastamisele |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Vähendada linnale kuuluvate kinnisvaraobjektide hulka optimaalsele tasandile (eeskätt munitsipaalkorterid) |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Toetada tühjalt seisvate hoonete taaskasutusele võtmist |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Energia säästmise suurendamine – alternatiivenergia allikate kasutuselevõtt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energiasäästumeetmete rakendamine |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 6: VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Elanikele kvaliteetse joogivee tagamine läbi ühisveevärgi rekonstrueerimise ja põhjavee reostamise lõpetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni uue arengukava koostamine ja selle elluviimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 7: HEAKORD, HALJASTUS, JÄÄTMEMAJANDUS, KESKKOND

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Tervisliku ja korrastatud keskkonna loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa Jõeääre detailplaneeringu (20 ha) valmistamine |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa linna uue üldplaneeringu koostamine |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistumüüri remont |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistu andmebaasi loomine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistu inventeerimine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistu kabeli renoveerimine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistu külmhoone fassaadi remont |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistu külmhoone uue elektriliitumise väljaehitamine |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalmistul asuvate ohtlike puude likvideerimine |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Haljastus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pargipinkide soetamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parkide ja haljastuse hooldus |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korrastada Metsa tn äärne ala, lauluväljaku tagune, Lossi tn äärne ala park-metsaks |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | RMK |  |  |
|  |  | Maade munitsipaliseerimine (teed, haljasalad, kalmistu) |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konkursside „Kaunis Kodu“, „Hoia linn puhtana“, jm korraldamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Jõe niitmine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lillede ja istikute soetamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Alleepuude lõikus |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Vana-Põltsamaa mõisapargi müüri hooldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sõpruse pargi kujundusprojekti ja hoolduskava koostamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa linnas asuvate kaitsealuste parkide hoolduskavade koostamine |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parkide kõrghaljastuse hooldus vastavalt parkide hoolduskavades väljatoodud soovitustele |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kesklinna piirkonna haljastuse ja valgustuse ideekonkursi läbiviimine |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 | Jäätmekavas ettenähtud tegevuste elluviimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jäätmekavas ettenähtud tegevuste elluviimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa linna uue jäätmekava koostamine |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3 | Elanikkonna ja ettevõtjate keskkonnahoiu- ja jäätmealase teadlikkuse tõstmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Heakorra- ja jäätmealaste kampaaniate korraldamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Ohtlike jäätmete kogumise korraldamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | KIK |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 8: MAJANDUS, ETTEVÕTLUS, KODANIKUÜHISKOND

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Põltsamaa linna kui mitmekesise aktiivse ja konkurentsivõimelise ettevõtluspiirkonna tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aktiviseerida koostööd naaberomavalitsustega ettevõtluse arendamiseks |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa linna kui elukoha atraktiivsuse tõstmine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Tutvustada ettevõtluspäeva kaudu Põltsamaad kui aktiivset ettevõtluspiirkonda |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

| 2.10.2 | Koostöö linnavalitsuse ja kodanikuühenduste vahel kodanikuühiskonna ja –traditsioonide tugevdamiseks ning avaliku sektori ülesannete delegeerimiseks kolmandasse sektorisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Võimalusel toetada aktiivseid MTÜ-sid |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa arengut ja mainet kujundavate kodanikeühenduste toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eesmärgistada avaliku sektori ressurssidel põhinevate teenuste üleandmine vabatahtlikele kodanikuühendustele |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Tagada kodanikuühenduste teavitamine olemasolevatest rahastamis-, koolitamis- jmt võimalustest |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Jätkata koostöös kultuurisündmuste korraldamist |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

TEGEVUSKAVA TABEL 9: TURISM JA LOSSIARENDUS

| Eesmärk | Klassifi-kaator | Ülesanne, tegevuse nimetus | Hinnangu-line kogumaksumus | Aeg |  |  |  |  |  |  |  |  | Eeldatav välisfinantseerimise allikas | Teostaja / Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Tagatud on turismiettevõtluse arengut toetav infrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SA Põltsamaa Lossi Arendus ja Põltsamaa Muuseumi ühendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnavalitsus |
|  |  | Põltsamaa linna kodulehekülje (sh turismi lehekülje) värskena hoidmine, muukeelse (inglise, vene, saksa, soome, läti, rootsi) info lisamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Linnale oluliste kultuurisündmuste ühine turundus, kultuurikalendri koostamine aasta alguseks |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Esitluste jm toetava tegevuste läbiviimine piirkonna turismivõimaluste tutvustamiseks; turismitrükiste valmistamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Linnavalitsuse külaliste ja sõpruslinnade delegatsioonide turismialane teenindamine (marsruut, giid, majutus- ja toitlustuskoha leidmine, infoseminarid) |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Linna ja lähipiirkondadesse (sh Tallinn-Tartu maanteele) viitade, stendide paigutamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Maakondlikes ja regionaalsetes turismiprojektides osalemine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sihtturgudega seotud messidel osalemine: Tourest Tallinnas, Matka Helsingis, Balttour Riias. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | EstLatRus programmi projektis Via Hanseatica osalemine |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.3 | Põltsamaa maine kujundamine ja säilitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Põltsamaa linnuse kasutuskontseptsiooni uuendamine ja selle realiseerimiseks vahendite leidmine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | projekt | SA Põltsamaa Lossi Arendus |
|  |  | Kuulumine mainekujunduse organisatsioonidesse |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa tutvustamine erinevais infokanaleis, loengud ja pildiprogrammid |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Ekskursioonide läbiviimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Visitpoltsamaa.com arendamine ja haldamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Turismitrükiste kirjastamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Põltsamaa-teemaliste näituste loomine ja vahendamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Kultuuriväärtusega esemete kogumine, korrastamine, süstematiseerimine, teaduslik kirjeldamine ja eksponeerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Esemete kogumine, korrastamine ja süstematiseerimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | projekt | Põltsamaa Muuseum |
|  |  | Muuseumikogu säilimise tagamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Mälestuste kogumine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | „ |
|  |  | Fotokogu digiteerimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Esemekogu digiteerimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Virtuaalnäituste loomine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | MuIS-ga liitumine ja osalemine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Ekspositsiooni arendamine – lisada eesti- ja ingliskeelset teavet |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Ekspositsiooni selgitav voldik eesti ja vene keelse, 2015. a soome, inglise, läti keeles |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Kultuuriministeeriumi korraldatud muuseumitöötajate koolitusel osalemine |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Üle-Euroopalisel üritusel Muuseumiöö osalemine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Näitus „Minu Eesti lipp“ |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koduloopäeva korraldamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

| 3.2.2 | Vajalike ruumide ja inventari hankimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eesti lipu nurga sisustamine muuseumis |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Arendada koostöös välja ainulaadne turismiobjekt – Põltsamaa loss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Väravahoone konserveerimine, silla rekonstrueerimine, õueala rekonstrueerimine ja konvendihoone torni restaureerimine, konvendihoone konserveerimine ja torni vaateplatvormi ehitamine, konvendi abihoone ja lossimüüride renoveerimine |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | SA Põltsamaa Lossi Arendus |
|  |  | Jõeääre puhkeala välja arendamine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | SA Põltsamaa Lossi Arendus |
|  |  | Lossikompleksis erinevate teenuste pakkujate leidmine ja koostöölepingute sõlmimine |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Linnavalitsus, SA Põltsamaa Lossi Arendus |
|  |  | Koostöö korraldamine reisikorraldajatega |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Linnavalitsus, SA Põltsamaa Lossi Arendus |